# Netsujo 内製AI開発実績 ─ Netsujo Agent OSによる開発・運用の記録

作成日: 2026-09-07

Agent OS公開情報更新: 2026-09-09（数値は2026-09-07実測値のまま）

用途: 新規商談での実績紹介

対象: Netsujo株式会社 代表取締役 飯田友広が ChatGPT / Codex / Claude Code を組み合わせて設計・実装・運用したAI開発体制

## 0. この資料について

本資料は、Netsujo が 自社で企画し、自社で実装し、自社で運用している ソフトウェア資産をまとめたものです。掲載した数値はすべて、作成日時点でリポジトリ・GitHub API・公開サイトから実測しました。測定方法は付録Bに記載します。

2026-09-09の更新では、Netsujo Agent OSの公開名称・構成・公開URL・実運転事例の説明だけを追加しました。コミット数、PR数、テスト数、セッション数などの数値は再計測せず、2026-09-07時点の実測値として維持しています。

掲載していないもの

- 受託開発案件の納品物および顧客名（守秘義務のため）

- 未公開のプロダクト仕様、社内の顧客情報

- 実測で裏を取れなかった数値、および推計値

前半（第1章〜第5章）は非技術者向けの概要、後半（付録A〜C）は技術者向けの詳細です。

## 1. サマリー

| 項目 | 実測値 |
| --- | --- |
| Claude Code の作業セッション記録 | 540 セッション / 122 作業ディレクトリ |
| GitHub 上の merge 済み Pull Request | 1,764 件（Netsujo 系 8 リポジトリ合計） |
| 稼働期間 | 2025-04-27（最初のリポジトリ作成）〜 現在 |
| 本番稼働を確認したサイト・プロダクト | 5 件（うち自社 SaaS 1 件） |
| 自作の AI 作業手順書（スキル） | 43 本 |
| 自作の専門レビュー AI（サブエージェント） | 26 本 |
| CI ワークフロー（主力リポジトリ） | 49 本 |

主力リポジトリ netsujo-web は、2026-03-27 の作成から約 5 か月で 1,564 コミット / merge 済み PR 1,391 件 に到達しています。

## 2. 何を作ったか

### 2-1. 本番稼働を確認したプロダクト・サイト

| 名称 | 概要 | URL |
| --- | --- | --- |
| Netsujo SIGNAL | 検索・生成AI時代の Web 営業基盤。検索・生成AI・Web サイトを横断分析し、営業導線の断絶を特定して、対象 URL・変更箇所・完了条件を揃えた実装可能な改善指示に変換します | https://netsujo.jp/services/signal |
| netsujo.jp | コーポレートサイト。Next.js + ヘッドレス CMS。日本語／英語の 2 言語構成 | https://netsujo.jp |
| みやこでIT | 京都の IT コミュニティサイト。イベント情報を connpass から週次で自動同期 | https://www.miyakodeit.com |
| Netsujo Cyber Lab | Web3・業務システムのセキュリティ診断／コンサルティングの紹介サイト | https://cyberlab.netsujo.jp |
| 蕎麦手打ち たか橋 | 京都・五條楽園の飲食店サイト。ノーコードツールから Next.js へ移行し、和モダンに刷新。日英 2 言語・全 12 ルート | https://soba-takahashi.vercel.app |

みやこでITのサイトでは、累計イベント開催 159回以上、connpass 登録者数 637名以上 を掲示しています（数値は connpass から毎週月曜に自動更新）。登録者数であり、実参加者数・稼働人材・採用候補ではありません。

Netsujo Cyber Lab は、提供中サービス（リスクアセスメント／簡易脆弱性診断／セキュリティ顧問）と準備中サービス（本格ペネトレーションテスト）をサイト上で明示して区別しています。

### 2-2. 研究・開発段階のプロダクト

以下は netsujo.jp で公開している自社 R&D です。実証済みの成果や提供中のサービスではありません。

| 名称 | 内容 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| Cycle | ブロックチェーンを活用した献血促進の仕組み | 構想・研究段階 |
| DID Platform | DID / VC を用いた分散型身分認証基盤（株式会社Proof of Your Life との共同研究・開発） | 研究・開発継続中 |
| Angles | 会議・提案での観点漏れを防ぐ意思決定支援ツール。提案文から構造化資料を生成し、KPI・代替案・リスクが揃わないと提出できないゲートを備えます | 実装済み。独自ドメインを取得し本番デプロイ済みだが、一般公開されたサービスとしては未稼働 |
| YaseiGrid | 地域分散型 AI カメラによる鳥獣出没検知データネットワーク | 構想・実証準備段階 |
| ResearchBridge | 研究者の「やりたいこと」を IT 要件へ翻訳し、実装者につなぐプラットフォーム。データモデル 14 種・画面 28 本を実装済み | 開発中。本番公開は未確認 |
| Oracle Agent | オラクル問題のガバナンス設計フレームワークと評価基盤。CLI とベンチマークで構成し、実 API 3 ソースへの接続と SHA-256 連鎖の監査ログを実装 | 研究段階。論文は草稿・未投稿 |

### 2-3. 社内業務の自動化

日々の事務作業を Claude Code から実行できる形にしました。いずれも社内で運用しています。

- connpass イベント作成 — ブラウザ自動操作でイベント下書きを生成

- 請求書登録 — 会計クラウドへの請求書アップロードと OCR 登録（ブラウザ自動操作で実装）

- Gmail の返信下書き生成 — 受信トレイを走査し、返信が必要なメールの下書きを作成

- Search Console 週次フル監査 — サイトマップ・インデックス状況・canonical 不一致・CTR 低迷を毎週月曜に自動監査

- Google Indexing API 登録 — 適用範囲に該当するページのインデックス申請

### 2-4. Netsujo Agent OS — AI開発運用基盤そのもの

Netsujo が最も時間を投じた領域は、AIにコードを書かせることではなく、複数のAIを安全に開発へ参加させる運用基盤です。2026-09-09、この運用基盤を「Netsujo Agent OS」として外部公開しました。

• ChatGPT / Codex / Claude Code — 目的整理、実装、調査、レビューを役割分担して運用

• GitHub Live State — 会話履歴ではなく、PR・CI・mainの現在状態を正本として状態を再構築

• Conflict Control — 同一範囲のwriter競合を避け、main更新時は同期後に再検証

• Independent QC / Evidence Gate — 実装者とは別runtimeで評価し、合格証拠をexact HEADに固定

• Stop / Recovery — CIが緑でもQC条件を満たさなければ停止し、セッション障害後はcheckpointから復旧

• Human Approval — mergeやProductionなど不可逆操作には人間の承認境界を残す

2026-09-08 13:16〜2026-09-09 13:16の実運転記録では、CIが通っていてもQC条件で停止した例、HEAD変更後に再検証した例、効果が小さい変更を破棄した例、チャット障害後にGitHubの正本状態から復旧した例を公開しています。これらは社内GitHub運用記録に基づく事例であり、第三者監査済みのベンチマークではありません。未計測値は推測して掲載していません。

公開ページ: https://netsujo.jp/projects/agent-os

Netsujo Agent OSは現在、Netsujo自身の開発で継続改善している社内R&D・運用基盤です。完成済みのパッケージ製品として販売しているものではありません。

| 資産 | 実数 | 役割 |
| --- | --- | --- |
| スキル（AI 用の作業手順書） | 43 本 | 「この作業はこの手順で行う」を明文化し、AI が毎回同じ品質で実行できる状態にします |
| サブエージェント定義 | 26 本 | セキュリティ・デザイン・SEO・編集・技術レビューなど、専門役割ごとの審査担当を用意します |
| 自動フック（hooks） | 9 本 | 危険な操作の遮断、レビュー未通過での完了報告の防止などを機械的に強制します |
| 仮想会社の運営規程 | 22 部署 + 顧問 7 名 | 案件の振り分け、品質ゲート、承認フローを組織図として定義します（規程・記録の Markdown は 300 ファイル） |
| 意思決定ログ | 44 件 | 「なぜそう決めたか」を日付付きで残し、後から検証できるようにします |
| 失敗事例アーカイブ | 20 件（詳細記録 11 本） | 同じ失敗を 2 度起こさないための記録。可能なものは自動検査へ変換します |
| 検査資産レジストリ | 17 件 | 失敗事例から生まれた検査を、どの事故に由来するかを紐づけて登録します |

## 3. どう品質を担保しているか

AI にコードを書かせる体制で最大の論点は「誰がその正しさを保証するか」です。Netsujo は以下の構えで運用しています。

### 段1: 機械検査（人手を介さない）

lint / 型チェック / テスト / ビルドを通します。主力リポジトリには check: 系 44 本、test: 系 300 本、verify: 系 26 本の検査コマンドを用意し、GitHub Actions のワークフロー 49 本で自動実行します。テストファイルは src/ 配下だけで 540 本あり、課金・認証・テナント分離などの主要モジュールは実装ファイルとテストが対で置かれています。

### 段2: 専門エージェントによるレビュー

セキュリティ、デザイン、技術（DB・認証・デプロイ）、編集、事実確認の各担当が、それぞれの観点で差分を審査します。実装した本人（AI）が自分のコードを合格判定することは禁止し、実装役と評価役を別セッションに分離しています。

### 段3: 別エンジンによる第三者チェック（現在は停止中）

Claude が書いたものを Claude だけで検査すると、同じ誤りを見逃します。そこで別系統の LLM を読み取り専用の第三者チェック層として通し、数値・固有名詞・断定表現をリポジトリの実体と突き合わせる運用を構築しました。実行の物証は 432 ファイル残っています。

この段3は、当時の「別系統LLMを一律に通す第三者チェック層」を指し、2026-08-21以降は方針として停止中です。現在のNetsujo Agent OSでいうIndependent QCは、実装者と評価者を別runtimeに分離してexact HEADを審査する段2の発展形であり、停止中の段3を再稼働したものではありません。現在の品質担保は段1・段2・段4を基礎に行っています。

### 段4: 人間の明示承認

AI は本番反映（main への merge）を単独で実行しません。 代表が差分を目視確認し、「merge して」と明示的に指示した時にのみ反映します。「進めて」「OK」では merge しない、という区別を運用規程として明文化しています。

### 失敗を検査資産へ変換する

指摘や差し戻しをその場の修正で終わらせず、実行可能な検査（スクリプト・CI・フック）へ変換して登録する運用にしています。現在 17 項目が登録済みで、各項目には由来する事故が紐づいています。たとえば「禁止フォントクラスの検査」は、2026-04-08 のピクセルフォント混入事故から生まれたものです。

### 自社のエージェント運用を実測して設計を直した例

2026-08、自分たちの作業ログ 777 件 を集計したところ、汎用エージェントが全体の 70.1% を占め、用意したはずの専門エージェントのうち複数が 使用回数 0 でした。原因は「ルーティング表が役職名で書かれ、実在するエージェント識別子に接続されていなかった」ことでした。実行担当 3 本を新設して接続し直し、偏りの定点観測自体を検査資産として登録しています。

AI 運用は導入して終わりではなく、実測して設計を直し続ける対象である — この事例が、本資料で最もお伝えしたい点です。

## 4. この体制から提供できること

自社で実運用しているものだけをご提供します。

### (1) Netsujo SIGNAL — 検索・生成AI時代の Web 営業基盤

公開サイト、主要ページ、技術構造、信頼情報、問い合わせ導線、AI 検索上の見え方を 8 つの観点（存在・発見・取得・信頼・理解・行動・測定・改善） で横断分析し、問い合わせを止めている可能性が高い箇所を、実装可能な改善指示へ変換します。診断ロジックは単一のソースファイルに集約し、公開ページの記述との整合を CI で検査しています。

公開ページで案内している段階は次の通りです（金額は公開ページに掲載しています）。

- SIGNAL 無料診断（まず現状を確認する段階）

- SIGNAL 定期診断

- SIGNAL 改善推進

- SIGNAL 初期改善90日

### (2) Web サイト・アプリケーションの内製開発と移行

Next.js（App Router）+ TypeScript + ヘッドレス CMS を主軸に、要件整理から実装、計測設計、運用までを一気通貫で担当します。ノーコードツールからの移行、日英 2 言語対応、構造化データ整備の実装経験があります。

### (3) AI 開発運用体制の設計・導入支援

ChatGPT / Codex / Claude Codeなど複数AIを開発へ組み込む際の、状態再構築、タスク分担、競合回避、機械検査、独立QC、exact-head検証、停止・復旧、承認フローまでを設計・導入支援します。Netsujo自身が2026-09-07までに540セッション・1,764 PRを回した中で得た運用知見に加え、Netsujo Agent OSとして継続的に実運転・改善している制御設計が土台です。

公開実績・詳細: https://netsujo.jp/projects/agent-os

提供するのは、顧客の開発・業務環境に合わせた運用設計・実装支援です。Netsujo Agent OSそのものを完成済みパッケージとして販売するという意味ではありません。

## 5. お約束しないこと

事実と異なる期待を持たれないよう、明記します。

- 検索順位や生成AI回答への掲載を保証するものではありません。 SIGNAL は Web 営業導線の分析と改善指示の提供であり、成果非保証を製品ルールとして明文化しています

- 第2章2-2 の R&D プロダクトは、構想・研究・開発段階です。 導入実績・利用者数・収益化の実績はありません

Netsujo Agent OSは社内実運転中のR&D・運用基盤ですが、Agent OS単体の外販導入社数・売上を実績として主張しません。顧客向けには、この運用知見をAI開発運用体制の設計・導入支援へ転用します。

- AI が人間の承認なしに本番へ反映することはありません。 承認は人間が行う設計を維持しています

- 本資料の数値は 2026-09-07 時点の実測値です。継続開発中のため、時点によって変動します

# 付録A. 技術詳細

## A-1. 主力リポジトリ netsujo-web の規模

| 指標 | 実測値 |
| --- | --- |
| コミット数（origin/main） | 1,564 件（2026-03-27 〜 2026-08-30） |
| merge 済み PR | 1,391 件（最大 PR 番号 #1836） |
| src/ 配下の TypeScript ファイル | 2,173 件（.ts 1,441 / .tsx 732） |
| うちテストファイル | 540 件（src/ 配下の *.test.ts / *.test.tsx） |
| ページ（page.tsx） | 289 件 |
| API ルート（route.ts） | 172 件 |
| npm scripts | 約 466 本（check: 44 / test: 300 / verify: 26 を含む） |
| GitHub Actions ワークフロー | 49 本 |
| DB マイグレーション（.sql） | 63 件 |
| 運用ドキュメント（docs/**/*.md） | 420 件 |
| 運用スクリプト（scripts/） | 524 ファイル |
| ガバナンス意思決定レコード | 20 件（DEC-001 〜 DEC-020、YAML 形式・承認者フィールド付き） |
| インシデント記録 | 13 件 |

技術スタックは Next.js 16 + React 19 + TypeScript + Drizzle ORM + PostgreSQL + Vercel、CMS は Strapi、決済は Stripe、認証にパスキー（SimpleWebAuthn）、E2E に Playwright、アクセシビリティ検査に axe-core を採用しています。

## A-2. モノリスから 3 リポジトリへの分割

2026-08-30、単一リポジトリで運用していた netsujo-web を、責務ごとに 3 つへ分割しました。

| リポジトリ | 責務 | merge 済み PR |
| --- | --- | --- |
| netsujo-site | コーポレートサイト（公開面） | 32 |
| netsujo-signal | SIGNAL 本体（SaaS） | 20 |
| netsujo-orchestrator | ジョブ実行基盤 | 37 |

分割時の技術的な要点は、サイト側が SIGNAL 側のコードを実行時に import することを禁止した点です。両者の境界は JSON の契約ファイルとして固定し、以下をロード時に検証します。

- 契約 ID・バージョン・スキーマバージョン

- 生成元リポジトリと 生成元コミット SHA の完全一致

- ペイロードの内容ハッシュ（SHA-256）の一致

- 必須キー 17 種の存在

いずれかが食い違うと即座に例外を投げて停止します。これにより「サイト側に古い価格やプラン名が残る」種類の事故を、実行時に確実に検出できます。

## A-3. デプロイの安全装置

- Git 連携による自動デプロイを全ブランチで無効化しています。main へ merge しても本番へは出ません

- 本番反映の経路は、確認文字列の入力を要求する手動ワークフロー 1 本のみです

- この不変条件自体を機械検査が守っており、設定を自動デプロイ有効に戻すと CI が失敗します

- Vercel の Preview Deploy は全プロジェクトで無効化しています（費用抑制のため、必要時のみ個別に作成）

## A-4. Agent OS / Claude Code 資産の内訳（2026-09-07測定）

### スキル（43 本）

| 配置 | 本数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| netsujo-aio プラグイン | 20 | 構造化データ生成・検証（Article / Organization / FAQPage / Event / BreadcrumbList / Speakable）、llms.txt 生成、GSC 週次監査、インデックス回復、日本語見出しのモバイル改行検査、和欧混植スペース除去、リンク健全性検査、GA4 計測実装、AI 引用トラッキング ほか |
| netsujo-skills プラグイン | 10 | 提案書作成、品質ゲート、PR merge、セッション初期化、Gmail チェック、請求書登録、connpass、インデックス申請、SEO レポート、サイト監査 |
| netsujo-signal プラグイン | 5 | SIGNAL の司令塔・スキャン運用・顧客運用・AI 可視性・ファネル |
| リポジトリ直下 | 8 | コンテンツ成長ワークフロー、SIGNAL の本番有効化ランブック、リリースゲート、サイトガバナンス監査 ほか |

### サブエージェント定義（26 本）

| 配置 | 本数 | 例 |
| --- | --- | --- |
| 個人設定 | 13 | 技術レビュー、セキュリティ監査、デザインレビュー、テスト実行、GA4/GSC レポート、SEO 各分野（技術 / コンテンツ / スキーマ / GEO / SXO / 表示速度 / ビジュアル） |
| モノレポ直下 | 5 | 実装担当、記事リライト、コンテンツ監査、編集長、市場調査 |
| netsujo-web 内 | 8 | 事実監査、技術的主張の監査、AI 回答可能性監査、コンバージョン導線監査、リリース検証、SIGNAL 戦略 ほか |

### 自動フック（9 本）

危険な操作の遮断、worktree の取り違え防止、並行セッション同士の衝突防止、外部 LLM の利用上限管理、サイトガバナンス検査の完了報告前強制、編集後の自動フォーマットなどを、AI の判断に依存せず機械的に強制します。設計原則は 「規約を書くだけでは強制にならない（Context Is Not Enforcement）」 です。実際、2026-08-05 に「ガード自体が発火しない経路」が独立レビューで検出され、その修正としてフックの委譲機構を追加しています。

## A-5. リポジトリ別の規模

| リポジトリ | merge 済み PR | コミット数 | 作成日 |
| --- | --- | --- | --- |
| netsujo-web | 1,391 | 1,564 | 2026-03-27 |
| miyakodeit | 256 | 590 | 2025-04-27 |
| netsujo-orchestrator | 37 | — | 2026-08-30 |
| netsujo-site | 32 | 132 | 2026-08-30 |
| netsujo-signal | 20 | 151 | 2026-08-30 |
| agent-os | 13 | 100 | 2026-08-20 |
| netsujo-aio-seo | 13 | 15 | — |
| netsujo-cyber-lab | 2 | 23 | — |
| oracle-agent | — | 54 | — |
| soba-takahashi | — | 45 | — |
| decision-os | — | 17 | — |
| research-bridge | — | 15 | — |

「—」は本資料の作成時点で未測定を示します。

# 付録B. 数値の測定方法

すべて 2026-09-07 に実行しました。

| 数値 | 測定方法 |
| --- | --- |
| セッション 540 / ディレクトリ 122 | find ~/.claude/projects -maxdepth 2 -path '*netsujo*' -name '*.jsonl' ¦ wc -l および ls -d ~/.claude/projects/*netsujo* ¦ wc -l |
| merge 済み PR 件数 | gh api "search/issues?q=repo:<owner>/<repo>+is:pr+is:merged&per_page=1" --jq .total_count |
| コミット数・期間 | git -C <path> rev-list --count origin/main / git log --reverse --pretty=%ad --date=short ¦ head -1 |
| ソース・テストファイル数 | find <repo>/src -type f -name '*.ts' ¦ wc -l ほか |
| npm scripts 内訳 | grep -c ' "check:' package.json ほか |
| ワークフロー / マイグレーション / ドキュメント数 | 各ディレクトリの ls ¦ wc -l、find ... -name '*.md' ¦ wc -l |
| スキル 43 本 | find netsujo-skills netsujo-aio-seo netsujo-signal -name 'SKILL.md'（35 本、うち重複スナップショット 1 件を除外）+ リポジトリ直下 8 本 |
| サブエージェント 26 本 | ~/.claude/agents（13）+ .claude/agents（5）+ netsujo-web/.claude/agents（8） |
| リポジトリ作成日 | gh api repos/<owner>/<repo> --jq '.created_at' |
| 仮想会社の部署 22 / 顧問 7 | find .company -maxdepth 2 -mindepth 2 -name CLAUDE.md ¦ wc -l / ls .company/advisors/profiles/ |
| エージェント運用の偏り（777 件・70.1%） | .company/protocols/task-routing.md v2 に記録された自社計測 |
| 公開サイトの掲示内容 | 各 URL を取得して確認（netsujo.jp / miyakodeit.com / cyberlab.netsujo.jp / soba-takahashi.vercel.app） |

# 付録C. 記載を見送った項目

商談で追加の説明が必要になった場合の備忘です。

- 受託案件の詳細と顧客名 — 守秘義務のため非掲載。netsujo.jp の実績ページで公開している範囲（RWA 新規事業の構想整理、HR Tech 業務アプリの React Native フルリプレイス、NFT・SBT 事業の立ち上げ ほか）は、そのまま参照できます

- 「約 37 エージェント」という組織規模の数字 — 積算による推計値で、実ファイルの裏付けがないため不採用

- AI 音楽カタログ（music） — リリース実績 0 件のため不採用

- 複数リポジトリの最終更新日が 2026-07-19 に集中していること — Preview Deploy 一括無効化という設定作業であり、開発の活発さの根拠にはなりません

- 旧agent-osリポジトリ単体を「本番運用水準の完成品」と表現すること — 2026-09-07時点ではPhase 1・本番運用水準未到達として不採用。2026-09-09に公開した「Netsujo Agent OS」は、Controller、GitHub Live State、独立QC、exact-head gate、Recovery等を組み合わせて社内実運転している現行の運用基盤を指し、旧リポジトリ単体の完成度を意味しません。

- AI 利用のコスト実績、CI の成功率・実行時間、各プロダクトの利用者数・売上 — 未集計

- Git 管理外の一部自動化ツール — コミット数による規模測定ができていません

問い合わせ先: Netsujo株式会社 代表取締役 飯田友広 / https://netsujo.jp/contact